Сельская Дума Краснооктябрьского сельского поселения

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

18 ноября 2016 года                      №44/86

Об утверждении Программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области на 2017- 2026  годы

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом  Краснооктябрьского сельского поселения, сельская Дума Краснооктябрьского сельского поселения  р е ш и л а:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области на 2017- 2026  годы

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                        А.С.Сапрыкин

УТВЕРЖДЕНО

Решением сельской Думы

Краснооктябрьского

сельского поселения

от «18» ноября2016 г. № 44/86

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Краснооктябрьского сельского поселения на 2017 – 2026 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Краснооктябрьского сельского поселения

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории поселения

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения на период с 2017 по  2026 года разработана на основании следующих документов;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Краснооктябрьского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения.

Цели и задачи  программы – безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения,  доступность объектов транспортной инфраструктуры, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения на 2017 – 2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения развитие транспортной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, - доступность объектов транспортной инфраструктуры, - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); Безопасность дорожного движения; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2026годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 357,24 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры 2. развитие сети дорог поселения 3. повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения.

Внешняя транспортная связь обеспечивается
автомобильной дорогой 18 ОП РЗ 18Р-31 автомобильные дороги: «Ленинск-Рассвет-КрасныйОктябрь», 
«Самара-Пугачев- Энгельс - Волгоград" (в границах территории Волгоградской
области).

Состояние объектов улично-дорожной сети (транспортных объектов)
поселения в целом можно назвать удовлетворительным, но качество их
покрытий из года в год ухудшается, а темпы их ремонта низки. Требуется
проведение реконструктивных мероприятий. Особенно в индивидуальной
жилой застройке остро требуется реконструкция и ремонт участков
существующей улично-дорожной сети.

Совершенствование улично-дорожной сети предусматривает в первую
очередь:

- реконструкцию и ремонт существующих дорог и улиц, которые в
настоящее время имеют высокую степень износа или отсутствие твердого
покрытия, но обеспечивают достаточную пропускную способность
транспорта;

-  ввод в действие новых объектов улично-дорожной сети
для совершенствования транспортного обслуживания населения и
предприятий.

Перечень

автомобильных дорог Краснооктябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протяженность (м) | Тип покрытия проезжей части |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Улицы и дороги местного значения (группа В) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улица Волгоградская | 350 | бетон |
| 2. | Улица Ю.А. Гагарина | 800 | грунт |
| 3. | Улица Заволжская | 1000 | асфальт |
| 4. | Улица Зелёная | 1200 | грунт |
| 5. | Улица Мира | 800 | грунт |
| 6. | Улица Рыжова (№1-18 №19-45) | 1000 1700 | бетон грунт |
| 7. | Улица Прифермерская (№1-3 №4-5) | 600 750 | грунт а/бетон |
| 8. | Улица Пролетарская | 400 | грунт |
| 9. | Улица Садовая | 1000 | грунт |
| 10. | Улица Северная | 400 | грунт |
| 11. | Улица Советская | 400 | грунт |
| 12. | Улица Степная | 500 | грунт |
| 13. | Улица Тополёвая | 500 | грунт |
| 14. | Улица Центральная (№1-3 №4-7 №8-11 | 400 400 400 | асфальт грунт асфальт |
| 15. | Улица им. В.И.Чуйкова | 1000 | грунт |
| 16. | Улица Южная | 1000 | грунт |
| 17. | Пос. Максима Горького улица Зелёная | 1200 | грунт |
| 18. | Пос. Максима Горького улица Придорожная | 700 | грунт |
| 19. | Пос. Максима Горького улица Степная | 300 | грунт |
| 20. | Пос. Максима Горького | 1300 | грунт |
| 21. | Пос. Максима Горького улица Центральная | 1300 | грунт |
| 22. | Пос. Максима Горького улица Школьная | 700 | грунт |
| 23. | Пос. Восьмое Марта улицаЗаволжская | 500 | грунт |
| 24. | Пос. Красный Партизан улица Полевая | 600 | грунт |
|  | Итого | 17300 | грунт |
|  | Итого | 3900 | а/бетон |
|  | Всего | 21200 |  |

При развитии улично-
дорожной сети поселения за основу принята исторически сложившаяся
система улиц с учетом их дальнейшего благоустройства.

Пассажирский автотранспорт представлен маршрутным
рейсовым автобусом или такси. Маршрут пролегает по основным улицам населенного пункта, задав движение пассажирского транспорта по
кольцу.

По направлениям с интенсивным движением имеется асфальтовое
покрытие дорог.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с усовершенствованным (твердым покрытием).

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых и многодетных  семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром будет осуществляться общественным транспортом, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Краснооктябрьского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1612 | 1620 | 1629 | 1637 | 1646 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 220 | 223 | 226 | 228 | 231 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту,  капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Краснооктябрьского сельского поселения.

| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная обеспеченность потребителей улично - дорожной сети | % | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
| Безопасность дорожного движения | % | 30 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог | % | 80 | 75 | 55 | 40 | 30 | 0 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Краснооктябрьского сельского поселения на 2017 – 2026г.г.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка уличного освещения по ул. Заволжская | Май 2017 |
| 2 | Строительство участка уличного освещения по ул. им. В.И.Чуйкова | Май 2018 |
| 3 | Строительство участка уличного освещения по ул. им. Ю.А.Гагарина | Июнь 2019 |
| 4 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием по ул. Заволжская, Центральная Ямочный ремонт дорог с грунтовым покрытием по ул. Гагарина, пос. Максима Горького по ул. Зелёная | Апрель- сентябрь 2017 |
| 5 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием по ул. им. О.Рыжовой Ямочный ремонт дорог с грунтовым покрытием по ул. Зелёная | Апрель- сентябрь 2018 |
| 6 | Пос. Максима Горького ямочный ремонт с грунтовым покрытием ул. Центральная | Апрель- сентябрь 2019 |
| 7 | Ямочный ремонт дорог с грунтовым покрытием по ул.Степная | Апрель- сентябрь 2020 |
| 8 | Установка дорожных знаков пос. Максима Горького ул.Школьная | Июнь 2021 |
| 9 | Установка дорожных знаков ул. Центральная | Июнь 2022 |
| 10 | Установка дорожных знаков ул. Молодёжная | Июнь 2023 |
| 11 | Ямочный ремонт дорог с грунтовым покрытием по пер. Маленький | Апрель- сентябрь 2024 |
| 12 | Устройство пешеходных переходов | Июнь-июль 2025 |
| 13 | Подсыпка грунтовых дорог шлаковым щебнем | Май-сентябрь 2017-2026 |

6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2026 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2026 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично-дорожной сети | Май-сентябрь 2017 | Май-сентябрь 2025 | 1330,5 | 21200 кв. м. | 1857,24 | 80,5 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 700,0 |  | Бюджет Краснооктябрьского сельского поселения |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | Май-июнь 2017 | Май-июнь 2019 | 520,00 | 2,8 км. | 520,00 | 100,00 | 200,00 | 220,00 | - | - | - |  | Бюджет Краснооктябрьского сельского поселения |
| 3 | Установка дорожных знаков и устройство пешеходных переходов | Безопасность движения | Июнь-июль 2022 | Июнь-июль 2025 | 400,00 | 3 ед. | 120,00 | - | - | - | - | - | 120,00 |  | Бюджет Краснооктябрьского сельского поселения |
| 4 | Подсыпка грунтовых дорог шлаковым щебнем | Повышение качества улично- дорожной сети | Май-сентябрь 2017 | Май-сентябрь 2026 | 800,00 | 5 км. | 800,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 400,00 |  | Бюджет Краснооктябрьского сельского поселения |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Краснооктябрьского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать бюджет поселения и  поступления от вышестоящих бюджетов.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

-повышение безопасности дорожного движения;

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Краснооктябрьского сельского поселения.

Администрация Краснооктябрьского  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.