РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29 октября 2015г.			№ 46

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление

муниципальных услуг в электронной форме администрацией

Краснооктябрьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

от 12 февраля 2013 г.   № 08 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Краснооктябрьского сельского поселения, подлежащих включению в реестры муниципальных услуг, а также предоставляемых в электронной форме,Уставом Краснооктябрьского сельского поселения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме Администрации Краснооктябрьского  сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Краснооктябрьского

сельского поселения				                          А.С.Сапрыкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Краснооктябрьского сельского поселения от  29 октября 2015 г. № 46

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрации

Краснооктябрьского сельского поселения

| №п/п | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 2 | Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 3 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 4 | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 5 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 6 | Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 7 | Предоставление малоимущим гражданам, проживающим на территории Краснооктябрьского сельского поселения и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 8 | Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений на территории Краснооктябрьского сельского поселения | 01.11.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |

Ведущий специалист администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения  								                                    С.С.Четвертнова

Приложение № 2

к постановлению администрации Краснооктябрьского  сельского поселения от 29  октября 2015 г. № 49

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Этапы | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | До 1 января 2016 г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | До 1 января 2016 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | До 1 июля 2017 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 1 января 2018 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 1 января 2019 г. |

Ведущий специалист

администрации Краснооктябрьского

сельского поселения  							                                    С.С.Четвертнова